## Slide 1
Nexus
PoC Scope Definition — Summary
PoC 범위 정의서 — 요약
수입 대두유 조달 판단 지원 — 무엇을 했고(In), 무엇을 하지 않았으며(Out), 무엇이 남았는가
2026년 9월 · 구매팀장·실무자·팀장·부서장 보고용 · 사내 한정
정본: docs/handover/05_PoC_범위_정의서.md (동반: .docx 보고서 · 데이터 자산 목록 .xlsx — 재생성 빌더로 동시 갱신) · 수치는 저장소 실측값(2026-09-13 측정, 2026-09-25 갱신분 병기), 설계 목표치는 '설계값' 표기

## Slide 2
Nexus
Agenda
01
왜 PoC였는가 — 어려움과 원칙 · 범위 In/Out
02
확보 데이터 자산
03
처리 방법 — 여섯 단계와 규율
04
산출물과 읽는 법
05
검증 실적(사실만)
06
한계·리스크와 후속 단계
07
최소 운영 요건 · 최근 개선
PoC 범위 정의서 요약 · 2026-09 · 사내 한정
2

## Slide 3
01 왜 PoC였는가
PoC는 도착 소요 기간 약 3개월·높은 수입 의존·정보 비대칭 아래에서 '판단 지원 체계가 매일 실제로 돈다'는 것을 실데이터로 증명하는 과제였음
세 가지 구조적 어려움과 두 원칙
어려움 | 내용 | PoC가 겨냥한 지점
도착 소요 기간 약 3개월 | 발주→선적→도착 약 3개월, 문제를 사후에 앎 | 3개월 앞을 내다보는 준비·경보
높은 수입 의존 | 식물성유지 82% 수입(2022/23), 조대두유 연 35만~40만 톤 | 원산지별 도착 단가 차이(약 200 $/톤)를 판단으로 잡을 근거
정보 비대칭 | 작황·환율·운임·정책·해협을 한 사람이 매일 볼 수 없음 | 수백 개 지표를 시스템이 감시, 벗어난 것만 통지
고정 원칙 ① 판단 지원까지 — 근거 제시, 구매/보류 결정은 사람이 승인(발주·계약·결제 미개입) ② 검증 전 확률·전망 표현 금지 — 과거 유사 시기는 "과거에 이랬다"까지, 도착가는 "참고 범위"로만
한 줄: 이 PoC의 산출물은 '매일 아침 판단 근거 1장'과 그것을 만드는 검증된 데이터 체계이며, 구매 실행·이관·사내 데이터는 처음부터 범위 밖이었음
범위 안(In) — 6항목
■
수집·처리·정제·검증 체계 — 자동 커넥터 12종 + 수동 계열 4종 + 보고서 판독 (가동)
■
일별 브리프 — 매 영업일 새벽 발행, 9블록(9/25 지정학 동향 추가) (가동)
■
1단계 정식 가동 — 핵심 변인·경보·과거 유사 시기, 2026-08-31 (가동)
■
2단계 준비 패키지 — 확률 가격 범위의 방법·데이터·절차 확정 후 동결
■
3단계 설계 — 구매 시점·물량 3-시뮬레이션 설계·근거 문헌 확정
■
지식 자산 — 결정·실패 기록, 위키, 참고문헌 65건, 인수인계 문서(4형식 재생성 빌더 포함)
범위 밖(Out) — 5항목
■
데이터 이관·회사 표준 데이터 플랫폼 통합 — 해당 팀 소관(이관 가능한 형태까지만)
■
내부 S&OP/ERP 데이터 — 설계 원칙상 미사용(가용량 부족·임시값 과다)
■
구매 실행·자동 주문 — 사람 승인 원칙
■
유료 데이터 신규 계약 — 결정 대기 목록으로만 관리
■
대두유 외 확장·실시간 갱신 — 범위 고정, 하루 1회 배치
출처: PoC 범위 정의서 §1~§2 · 프로젝트 정의서 §1·§2
PoC 범위 정의서 요약 · 2026-09 · 사내 한정
3

## Slide 4
02 확보 데이터 자산
확보한 데이터 자산은 정형 12계열·비정형 3계열·파생 2계열이며, 대부분 무료 공개 자료이고 사내 데이터는 한 건도 포함되지 않음
원천 | 유형 | 공개/유료 | 기간 | 규모(실측) | 수집 | 정제·검증 상태
대두유 선물 정산가(시카고) | 정형 | 유료 종량+무료 대조 | 2010~ 일별 | 정본 4,177거래일 · 대조 계열 6,565일 | API | 대조 중앙값 괴리 0.1003%
시세 이력(유지·곡물·에너지·지수) | 정형 | 유료 구독 | 2010~2026-09 | 26파일·100,204행·26지표 | 수동+API 일별 | 수동↔API 5/5 일치 · 운임지수 정정
관세청 수출입 실적(대두유+14품목) | 정형 | 무료 | 2010-01~2026-08 | 191파일·82,833행·901지표 | 수동+월별 API | 값 충돌 하드 실패 · 미완결 월 제거
미국 농무부 수급(WASDE / PSD) | 정형 | 무료 | 2010~2026-07 / 2017~2025 | 20,924행·113지표 / 243행·27지표 | 수동 | 발표일 기준 시점 정렬
미국 무역통계(GATS) | 정형 | 무료 | 2010-01~2026-07 | 121파일·11,080행·64지표 | 수동 | 0과 결측 구분 · 한국 4계열 100%
거래소 월별 거래량(ICE) | 정형 | 무료 | 2010~2026 | 62파일·8,794행·65지표 | 수동 | 손상 2건 재업로드 해소
거시·환율 / 기후 23산지 / 지정학·작황·농업기상 | 정형 | 무료 공개 API | 2010~ 일·월 | 실행 시 생성(저장소 미보관) | API | 실측 게시일 · 지역 축 분리 · 1일 지연 규칙
시장 보고서 PDF(GAIN·FAO) | 비정형 | 무료 | 2010~2026 | 2,038+137건 · 판독 실패 0 → 2,542행·18지표 | 수동 | 요약 md → 월별 신호 계열
일별 뉴스·전문 매체·지정학 동향 신호 | 비정형→정형 | 무료 RSS+검색 크레딧 | 2026-08-17~ | 413행·24지표·7분류(9/24) | 검색 요약+RSS | 원문 발췌·한국어 헤드라인 보존 · 중복 제거
참고문헌 / 용어·인과 사전 / 분석용 격자표 | 비정형·설정·파생 | 공개·자체 | — | 원문 65건 / 엔티티 214·엣지 24 / 약 4,000일×1,000~1,600지표 | 수동·자동 | 해시 중복 차단 · 순환 0 · 값 충돌 0
17
데이터 자산 계열(정형 12 · 비정형 3 · 파생 2)
3종
유료 항목 — 시세 이력 구독 · 선물 이력 종량 · 실시간 검색 크레딧
0건
사내 S&OP/ERP 데이터 사용(설계 원칙)
출처: PoC 범위 정의서 §3 (측정 기준일 2026-09-13 · 저장소 실측 · 일별 뉴스 신호는 9/24 기준) · 데이터 자산 목록 .xlsx 시트 '데이터_자산'
PoC 범위 정의서 요약 · 2026-09 · 사내 한정
4

## Slide 5
03 처리 방법
데이터는 여섯 단계로 처리되며, 각 단계에 '확실하지 않으면 멈춘다'는 원칙이 붙어 있어 조용한 실패가 생기지 않음
① 모은다
매 영업일 새벽 외부 공개 데이터 자동 수집. API로 못 받는 자료는 올려 둔 파일을 정해진 순서로 읽음 — 실패는 눈에 보이게 멈춤
② 검사한다
품질 점수 5항목 가중 합산 → 통과(0.70↑) / 주의(0.50~0.69) / 불합격(0.50↓) + 구조·이상치 + 자동 테스트 — 0과 빈칸은 다르다
③ 시점을 맞춘다
모든 숫자에 '언제부터 알 수 있었는가'를 붙임. 8/12 발표 보고서는 8/1 분석에 쓰지 않음 — 발표 전 정보는 쓰지 않음
④ 한 표로 합친다
날짜 × 지표 격자표 한 장. 각 칸은 그날 기준 알 수 있었던 최근값 — 값이 둘이면 고르지 않고 멈춤
⑤ 분석·발행·기록
변인 순위 → 경보 → 과거 유사 시기 → 브리프 1장 → 그날 검사 결과 한 줄 기록 — 이상 없음(검사 완료) 표시
⑥ 외부 교차검증
코드·보고서·용어 파일이 바뀌면 외부 대형 언어모델이 재점검, 판정을 기록에 누적 — 정오표 관행
주황 배경 = 멈추는 관문. 데이터가 빠졌는데 조용히 넘어가면 그날 브리프가 "이상 없음"처럼 보이므로, 빠짐이 있으면 일부러 멈추도록 설계함
이 규율이 실제로 만든 결과
48,789 → 0
통합 표의 같은 시점 값 충돌 — 축 분리로 전량 해소
0건
발표 시점 정렬 위반(직전 실행)
0.1003%
기준 가격 정산가 교차검증 중앙값 괴리
출처: PoC 범위 정의서 §4 · 프로젝트 정의서 §5 · 위키 방법론(데이터 품질)
PoC 범위 정의서 요약 · 2026-09 · 사내 한정
5

## Slide 6
04 산출물
산출물은 일별 브리프(9블록)·경보판·일일 검사 기록·월별 심층판·연구 문서·용어집이며, 브리프는 신뢰 스트립이 초록일 때만 그대로 읽음
산출물 6종과 위치
산출물 | 주기 | 위치·읽는 법
일별 브리프 | 매 영업일 | reports/pipeline/latest/ — 신뢰 스트립 초록 확인 후 9블록
경보판 | 기준 초과 시 | 무경보일은 '이상 없음(검사 완료)'. 경보는 '상태'
일일 검사 기록 | 매 영업일 1줄 | data/processed/signed_daily_stamps.csv — 마지막 날짜가 어제인가
월별 심층판 | 수급 보고서 발표 후 | 자동 실행 첨부 파일(30일 보관)
연구 문서 | 수시 | docs/research_desk/ — 4-라벨(사실·추론·공백·비교불가)
용어집·방법론·기록 | — | docs/wiki/ 7페이지 · 03 용어 포인터 · 04 기록 찾는 법
과거 유사 시기는 확률이 아니라 "과거엔 이랬다"의 요약이며, 표본 8회 미만이면 비워 둠. 도착가 범위는 검증 전이라 '참고 범위'로만 부름
⓪ 신뢰 스트립 — 자동 점검 통과 · 품질 검사 통과 · 경보 n건 (초록이 아니면 아래를 그대로 믿지 않음)
1 한눈 요약
종가 · 참고 도착가 범위 · 경보 수 · 데이터 적시성
2 가격 추세와 핵심 변인
최근 90거래일 그래프 + 급변일(그 날짜 기준 편차) + 상위 변인 5개(기사·연결 근거)
3 금일 경보(유의 사항)
기준을 넘은 지표와 근거 — 없으면 '이상 없음(검사 완료)'
4 과거 비슷한 시기의 실제 흐름
1주/1개월/3개월 실제 변화 + 변수→대두유 연결 설명 + 관련 변수로 등재된 사례만
5 공급 경로와 해상 위험
산지 4곳→한국 항로, 요충 해협 상태
6 주요 지표 현황
최근값 · 기준일 · 추세 미니 그래프
7 지정학 동향
미국–이란·러시아–EU 검색 요약 + 통신사 기사
8 오늘의 시장 뉴스
한국어 헤드라인 + 원제 + 원문 링크·인과 경로
9 주목해야 할 일정
수급 보고서 발표일 · 도착 소요 기간 역산일 · 정책 발효일
출처: PoC 범위 정의서 §5 · 개요(비전문가용) §3 · 2026-09-27 브리프 재설계
PoC 범위 정의서 요약 · 2026-09 · 사내 한정
6

## Slide 7
05 검증 실적
검증 실적은 '맞췄다'가 아니라 사실로만 말함 — 8/31 정식 가동 후 무개입 연속 성공, 교차검증 205건, 그리고 오류를 찾아 정정한 기록 자체가 실적임
사실 기준 실적
8/31
1단계 정식 가동일 — 자동 실행 2회 연속 전 작업 성공
8회 연속
9/15~9/24 정기 실행 20개 작업 전부 성공 · 9/25 개선 후 첫 완주
205건
외부 교차검증 누적 — 판정 144 · 미판정 61(재검증 대상)
0.1003%
기준 가격 정산가 대조 중앙값 괴리(교집합 3,957일)
0 / 0
값 충돌 / 발표 시점 정렬 위반(직전 실행)
31건
9/25 오류 종합 점검 — 유형별 원인·해결 상태 기록
✓
정정 사례 — 발틱운임지수 수동본 (2026-09-13)
시세 이력 수동본의 발틱운임지수 계열이 2023-01-03 이후 구간에서 구 계열 오류로 확인됨(2023-01-03 값 864.2 → 정정본 1,250). API 값과 대조해 정합이 확인된 정정본을 정본으로 확정, 정정 구간 기준 경보는 재산출 대상 표기
≡
그 밖의 정정 관행 — 오류를 남기는 방식
엘니뇨 지수 절대온도 오독 정정(2026-08-16) / 시장구조 브리프 정오표(2026-08-19) / 브리프 논리 결함 4건 재설계(2026-09-27) — 공통: 원문을 덮어쓰지 않고 정정 이력을 병기, 교차검증 지적은 기록에 누적
결과 정확도(예측이 맞았는가)는 아직 수치로 주장하지 않음. 현재 신뢰 근거는 처리 과정 검증 4계층(품질 검사 · 발표 시점 정렬 · 일일 검사 기록 · 교차검증)이며, 검사 불합격일(9/6)도 차단·기록된 것이 설계대로 작동한 사례임
출처: PoC 범위 정의서 §6·§6.1 신뢰도 지표 2단계 체계(2026-09-14: 순위 안정성 0.75 · 참고 범위 포함률 75/72/72% · 비정형 도달률 90%) · 일일 검사 기록 · 교차검증 누적 기록 · 오류 종합 보고(2026-09-25)
PoC 범위 정의서 요약 · 2026-09 · 사내 한정
7

## Slide 8
06 한계·후속 단계
한계는 정확도·소스 장애·유료 의존·지식 이전이며, 2단계 재개는 네 조건이 모두 충족될 때 별도 승인으로 진행함
한계·리스크와 완화
리스크 | 내용 | 완화 장치
정확도 한계 | 1단계는 예측이 아닌 '참조'. 확률 산출물(2단계)은 미검증 | 한계 문구 상시 표기 · 금지어 자동 검사 · 미검증 산출물 동결 · 사람 승인
데이터 소스 장애 | 외부 기관 API 장애·형식 변경·시간대별 불안정 | 하나 실패해도 진행 · 폴백 · 수동 이력 커버 · 실패 표면화
유료 데이터 의존 | 구독·종량·크레딧 3종이 끊기면 해당 수집 정지 | 법인 귀속 확인 · 무료 대체 경로 병행
지식 이전 | 규율을 모르면 '멈춤=고장' 오인·조용한 통과로 회귀 위험 | 문서 7종 · 기록 · 5분 체크리스트
유료 데이터 신규 계약은 PoC 범위 밖 — 후보는 결정 대기 목록(docs/research_desk/decision_queue.md)으로만 관리함
2단계 재개 조건 4가지 — 시범판 실현성 평가(9/14): 동결 유지
1
실시간 검증 창
60거래일 첫 실측 대조는 가동 후 약 3개월, 계절 1주기·비중복 표본 4건은 2027년 이후
2
추가 시장 데이터 3종
대두박·대두 정산가, 옵션 내재변동성 — 승인 완료·수령 대기
3
운영 실행 환경 확정
회사 표준 데이터 플랫폼의 배치 실행 표면(해당 팀 소관)
4
인수 측 해석 훈련
1단계 산출물 읽는 훈련 완료
3단계 설계 정본 · 우선 추가 데이터 후보
■
3단계 — 현시점/대안 시점/분할 구매의 톤당 기회손실 비교(회사 실손익 미계산). 2단계 가동 후 착수
■
P0(무료·소액) — 대두박·대두 정산가(수령 대기) · 선물 포지션 주간 통계(미구현)
■
P1 — 옵션 내재변동성 · 팜유 재고·수출 · 수급 유종별 분해 · 실측 호가·탱커 운임(견적·결정 대기)
출처: PoC 범위 정의서 §7~§8 · 2단계 추가 데이터 요구 정리(2026-09-09) · 결정 대기 목록
PoC 범위 정의서 요약 · 2026-09 · 사내 한정
8

## Slide 9
07 최소 운영 요건 · 최근 개선
최소 운영 요건은 일별 5분 점검·실패 시 조치 순서·월 1회 점검이며, 9월 25~27일 개선으로 지정학 동향 편입과 브리프 논리 결함 4건 재설계를 마침
日 일별 점검 (5분)
실행 환경 최근 3회가 초록인가 / 일일 검사 기록 마지막 날짜가 어제인가 / 최신 브리프의 "미수집" 빈 블록 수 / 실패 시 멈춘 지점이 수집인가 검사인가 / 결정 대기 목록 기한 항목
! 실패 시 조치 순서
① 멈춘 지점 확인 ② 검사 단계면 데이터 불량인지 파일 미도착인지 구분 ③ 값 충돌이면 지역·국가 축 의심 ④ 수동 재실행 → 검사 기록 확인 ⑤ 원인·조치 기록(오류 보고 4항목 양식)
月 월 1회 점검
수동 업로드 계열 갱신 / 유료 구독 갱신·크레딧 · API 키 만료 / 결정 대기 목록 정리 · 교차검증 미판정 재검증 / 주간 진행 현황 초안 확정
문서 7종 포인터 (읽는 순서)
순서 | 문서 | 무엇이 있나
0 | 프로젝트 정의서 | 최종 목표·단계별 목표·필요성·분석 유형·사용 데이터·처리 방법
1 | 개요(비전문가용) | 3분 요약 · 매일 아침 무슨 일이 일어나는지 · 브리프 읽는 법
2·3 | 작업정의서 · 워크플로우 지도 | 지금까지 한 일 6유형 · 자동 실행 19종과 결과 위치 · 5분 체크리스트
4·5 | 용어 포인터 · 기록 찾는 법 | 핵심 용어 20개 · 결정·실패 기록을 되짚는 표준 경로
7 | PoC 범위 정의서(본 문서) | 범위 In/Out · 데이터 자산 실측표 · 검증 실적 · 후속 단계 · 최소 운영 요건 · 최근 개선
최근 개선(2026-09-25~27)
항목 | 내용
지정학 동향 편입(9/25) | 미국–이란·러시아–EU 검색 요약 2종 + 통신사 지정학 기사 → 브리프 블록 신설, 온톨로지 용어 2건 등재
변동일 편차(9/27) | 4건이 같은 값이던 결함 — 그 날짜 기준 원시 계열로 재계산, 관측 없으면 '당시 값 없음'
변인–기사 연결(9/27) | 용어·인과 사전 파생 키워드·등재 경로로 정량+비정형 하이브리드, 창 14일, 변인마다 연결 근거 한 줄
유사 시기 사례(9/27) | 변수–사례 관련성 필터(관련 변수 등재) + 변수→대두유 연결 설명
한국어 헤드라인(9/27) | 수집 단계에서 기사별 한국어 헤드라인 생성·캐시(일 상한 60건·실패는 원제), 브리프 뉴스·매체·지정학 카드 적용 — 실판정은 자동 실행 결과로
오류 종합 보고(9/25) | 31건을 4유형으로 분류 — 항목별 원인(확정/추정)·해결 상태·지원 필요
시장구조 갱신(9/25) | 기업 증설·실적 귀속·정책 시행일을 검증 후 온톨로지 반영(정정 3건 포함)
출처: PoC 범위 정의서 §9·§10 · 워크플로우 지도 §3~§4 · 워크플로우 오류 종합 보고(2026-09-25) · 브리프 재설계 회귀 테스트(2026-09-27)
PoC 범위 정의서 요약 · 2026-09 · 사내 한정
9